团队工作流程

To: Unreal Engine 程序设计课程组

From: 少先队（04组）：邱深缘、单心悦、李月、叶自亮、陈杰栋、赵文博

Subject: 团队工作流程

Date: 2026年9月22日

一、声明

“少先队”（04组）全体成员，于2026年9月22日召开团队会议，共同讨论了每位成员在团队中的角色与职责分工，以及各自在本项目中的时间投入承诺，每位成员均已了解其他成员的承诺程度。

全体成员在此声明：《团队工作流程》文档已由全体成员讨论并理解。全体成员承诺遵守本文档约定的各项协作规则，平等地参与项目的写作、编辑与展示。

时间投入承诺：在本学期项目期间，每位成员每周为项目投入不少于6小时（含团队会议与个人工作）。

二、团队角色

本团队共6名成员，主要角色包括项目负责人、软件负责人、设计负责人与测试负责人，各成员信息如下。

（一）邱深缘（项目负责人）

班级：软件工程2407班，学号：8002124213，联系方式：18279348013

自我介绍：我对游戏开发充满热情，具备较强的组织协调与沟通能力，做事条理清晰，善于规划进度与跟踪任务，乐于为团队服务。了解Unreal Engine蓝图系统与游戏开发基本流程，能使用Git完成团队协作与版本管理，擅长把项目计划拆解为可执行的任务清单。

职责：

- 跟踪各项任务的进展，清晰地向团队传达任务信息；

- 根据团队情况合理分配任务，保持团队整体进度；

- 促进成员之间的沟通，处理团队内部冲突；

- 收集与整理项目文档，并推动每位成员参与文档撰写。

（二）单心悦（测试负责人）

班级：软件工程2404班，学号：8002124100，联系方式：18970830705

自我介绍：我做事细致耐心，善于发现问题，对游戏的可玩性与体验质量有敏锐的观察力，乐于以玩家视角审视产品。掌握软件测试的基本方法与用例设计思路，能使用表格工具建立并维护缺陷记录，善于从玩家体验的角度提出可落地的改进建议。

职责：

- 制定测试计划，设计测试用例；

- 对各版本进行功能测试与回归测试，记录并跟踪缺陷；

- 将发现的问题反馈给开发人员，并验证修复结果；

- 从玩家体验出发，对游戏的可玩性提出改进建议。

（三）李月（设计负责人）

班级：软件工程2403班，学号：8002124076，联系方式：15336080262

自我介绍：我富有创意，对游戏玩法与视觉表现有浓厚兴趣，熟悉主流游戏的艺术风格与界面设计趋势，善于将创意想法转化为具体设计。掌握Photoshop、Figma等常用设计工具，能独立完成界面稿与视觉风格规范，善于把玩法概念转化为清晰的视觉方案。

职责：

- 塑造游戏的玩法与视觉美学，把握整体设计方向；

- 使各位设计师对游戏玩法和艺术风格保持一致；

- 监控其他设计师的进度，分配设计任务；

- 促进程序员与设计师之间的沟通，确保良好遵循设计规范（如UI设计规范）。

（四）叶自亮（软件负责人）

班级：软工2402班，学号：8002124058，联系方式：17306796155

自我介绍：我编程基础扎实，逻辑思维清晰，对游戏引擎与系统架构有浓厚兴趣，乐于钻研技术难题。熟悉C++与面向对象设计，了解Unreal Engine的C++／蓝图开发流程，注重代码规范与模块划分。

职责：

- 负责项目的技术决策，主导程序方面的设计，对技术相关事项拥有最终决定权；

- 掌握其他程序员的进度，并根据需要分配任务；

- 促进程序员与设计师之间的沟通，确保良好遵循编程规范；

- 与项目负责人紧密合作，进行任务分配和团队沟通。

（五）陈杰栋（设计人员）

班级：软工2407班，学号：8002124196，联系方式：15070207789

自我介绍：我对关卡设计与玩法细节充满热情，注重玩家体验，乐于在设计中打磨细节。能使用引擎关卡编辑器搭建场景原型，对关卡节奏、空间布局与玩家引导有较好的把握。

职责：

- 负责关卡设计、玩法细节与系统规则等具体设计工作；

- 参与游戏创意讨论，配合设计负责人统一游戏风格；

- 与程序人员对接，跟进设计内容在游戏中的实现效果。

（六）赵文博（软件开发人员）

班级：软件工程2407班，学号：8002124222，联系方式：15634926811

自我介绍：学习能力强，动手能力好，对游戏功能开发有热情，乐于与团队协作完成开发任务。熟悉C++与常用数据结构，能按模块完成功能开发与调试，了解Unreal Engine蓝图的基本用法。

职责：

- 按模块完成游戏功能开发，遵循编程规范，保证代码质量；

- 参与代码评审与疑难技术问题攻关；

- 配合设计与测试人员完成功能联调与缺陷修复。

三、团队协调

（一）会议时间

团队每周召开一次例会，时间定于每周五晚7点至8点半，以线下讨论为主、线上会议为辅，会议时长原则上不少于一节课。如遇考试等特殊情况，由项目负责人提前通知并协商调整。

（二）会议记录

每次会议由一名成员轮流担任“书记员”，负责记录会上讨论的内容以及每位成员被分配的任务。书记员轮值顺序为：邱深缘→叶自亮→李月→单心悦→陈杰栋→赵文博，依次循环。

全部会议记录每周汇总到一个不断扩展的在线共享文档中，供全体成员与授课教师随时查阅。

（三）文件共享

项目源代码使用Gitee私有仓库进行版本管理与共享，全体成员须及时提交、拉取代码，避免版本覆盖与冲突。

仓库使用GitLFS管理.uasset、.umap等二进制资产，并通过.gitignore排除Binaries、Intermediate、Saved等生成目录，避免仓库体积膨胀与资产损坏。

《团队工作流程》是团队文件夹中创建的第一份文档；此后所有团队工作文档均在团队文件夹内创建、修改与保存。设计文档、任务表等团队资料统一存放于团队共享文件夹（Gitee私有仓库的Docs目录），始终保持一份最新版本，避免多份拷贝造成混乱。会议记录按周汇总至在线共享文档，便于全体成员与授课教师随时查阅。

（四）任务表

团队任务表用于跟踪任务的分工与进度，随每周会议记录同步更新。当前任务安排如下：

| 任务 | 计划时间 | 截止时间 | 被分配任务的成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撰写并通过《团队工作流程》文档 | 9月下旬 | 9月22日 | 全体成员 |
| 游戏概念与核心玩法设计 | 9月下旬 | 10月7日 | 李月、陈杰栋 |
| 开发环境搭建与Gitee仓库建立 | 9月下旬 | 10月10日 | 叶自亮、赵文博 |
| 可玩原型开发 | 10月下旬 | 11月下旬 | 叶自亮、赵文博 |
| 测试计划制定与首轮测试 | 11月下旬 | 12月中旬 | 单心悦 |

四、团队责任

（一）冲突处理原则

团队将本着“对事不对人”的原则处理内部冲突，具体措施如下：

- 建立沟通渠道：设立匿名反馈渠道（团队在线文档中的匿名提问区），成员可匿名提出问题，反馈时做到对事不对人、有理有据，使冲突能够在不归咎于任何人、也不立即涉及老师的前提下，于团队内部解决。

- 尽早直面冲突：以坦诚的态度尽早处理分歧，而不是忽视它、指望其自行化解。冲突解决得越早，团队遇到的问题越少，放任不管的冲突可能对团队士气造成不可逆转的损害，且不太可能自行化解。

- 接纳不同的观点：团队中的每位成员都有不同的优势、劣势和经历，冲突出现时，双方应努力设身处地理解彼此的经历。

团队理解，并非每个人都天生适应团队合作。每位成员来自不同的背景、拥有不同的经验水平，尤其是在项目工作中，团队将对彼此保持耐心与尊重。

（二）创意冲突

团队在创意分歧上采用决定权制，即为每位成员分配其负责的特定部分，并给予该成员对该部分的最终决定权。具体的决定权归属如下：

- 游戏玩法、关卡与视觉风格：设计负责人（李月）；

- 技术方案与代码实现：软件负责人（叶自亮）；

- 测试标准与质量把关：测试负责人（单心悦）；

4、进度安排与任务分配：项目负责人（邱深缘）。

决定权制让决策非常高效。为确保每位成员在游戏设计中都有真正的发言权，各位负责人在作出重要决定前应充分听取相关成员的意见；当分歧跨越多个领域或涉及项目整体方向时，由项目负责人组织全组讨论，必要时提请授课教师协调。

（三）错过截止日期

错过截止日期是非常严重的情况。如成员无法按期完成任务，须提前在团队群内说明情况，以便团队及时调整安排；对经常失联、多次错过截止日期的成员，团队将直接向授课教师报告。

（四）生成式人工智能

课程允许使用生成式人工智能，但须进行披露。团队就此达成如下共识：

- 使用人工智能辅助完成或生成的内容，必须详细介绍辅助的工作以及优缺点。

- 由生成式人工智能生成的代码，在合入项目之前须经软件负责人（叶自亮）审查，确保其与团队既有代码的规范、架构保持一致，避免出现难以与其他成员工作整合的问题。

- 由生成式人工智能生成的美术素材，须经设计负责人（李月）审查艺术风格的一致性后方可采用。

- 学期过程中如遇到新的问题，团队将在每周例会上协商更新本条共识。

本文档自全体成员讨论通过之日起生效；学期中如遇新的情况，由项目负责人组织在团队例会上协商修订，并同步更新本文件。